Työaikaraportti

Ryhmä: 9

Henkilö: Bunyisa Jianjumnong

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Tunnit yhteensä (h)** | **Kuvaus/Selite** |
| 2.2.2024 | 1 | Diagrammin suunnittelu. |
| 3.2.2024 | 2 | Ryhmäpalaveri. |
| 3.2.2024 | 2 | Diagrammin muokkaukset. |
| 5.2.2024 | 2 | Ryhmäpalaveri. |
| 7.2.2024 | 1 | Logon suunnittelu. |
| 8.2.2024 | 1 | Ryhmäpalaveri. |
| 8.2.2024 | 2 | Sovelluksen etusivun design suunnittelu sekä sen mock up:n luonti. |
| 10.2.204 | 1 | Ryhmäpalveri. |
| 14.2.2024 | 1 | Ryhmäpalveri. |
| 14.2.2024 | 2 | Lisää uusi resepti -sivun design suunnitelu sekä sen mock up luonti. |
| 16.2.2024 | 3 | WPF:n perehdytys ja lisää uusi reseptin -sivun pohjan luonti Visual Studioon. |
| 17.2.2024 | 2 | Ryhmäpalaveri. |
| 17.2.2024 | 2 | Katso reseptit -sivun suunnittelu. |
| 18.2.2024 | 3 | Tein muokkauksia Lisää uusi repsepti -sivun wpf pohjaan ja loin Katso reseptit -sivun wpf pohjan. |
| 21.2.2024 | 2 | Ohjemistokehityksen tunnilla saimme lisättyä Katso reseptit -sivun wpf pohjan Github:biin ja sovimme, että koodaan päivän kalorintarve -osion ja sille asennuttu deadline: 25.2.2024. |
| 22.2.2024 | 4 | Päivittäisen kalorintarpeen laskurin koodaus. Elmeri auttoi koodaamisessa. |
| 23.2.2024 | 2 | Lisäsin kaloritarve -sivuun käyttäjän oma tavoite -osion ja lisäsin sen tiedoston github:iin. Sen sivun design suunnittelun aloitus. |
| 24.2.2024 | 4 | Kalorintarve -sivun design suunnitelu klo 10 -12.  Klo 12 -14 ryhmäpalaveri, jossa sovittiin ensi viikolle seuraavat deadline:t. |
| 25.2.2024 | 1 | Navigointipalkin luonti GUI:hin. |
| 27.2.2024 | 4 | Koodaus: Kalorilaskurille toimintojen lisäys ja henkilökohtaisen kalorimäärän tallennus. Elmeri auttoi. |
| 28.2.2024 | 1 | Ryhmäpalaveri |
| 28.2.2024 | 4 | Koodaus: reseptin muokkaus- ja raaka-aineen poisto- ominaisuuden lisäys. |
| 1.3.2024 | 2 | Uuden etusivun design. |
| 2.3.2024 | 1 | Ryhmäpalaveri |
| 2.3.2024 | 2 | Uuden etusivun WPF-pohjan luonti. |
| 5.3.2024 | 2 | Navigointipalkin korjaus Ilarin kanssa, Ilari teki loput korjaukset. |
| 6.3.2024 | 1 | Ryhmäpalaveri |
| 6.3.2024 | 3 | AinesTextBoxin korjaus ja page 1:lle eli Lisää uusi resepti sivulle muokkauksia. |
| 6.3.2024 | 2 | Vaatimusmäärittelyn kirjaus. |
| 7.3.2024 | 4 | Vaatimusmäärittelyn kirjaus. |
| 8.3.2024 | 2 | Ryhmäpalaveri. |
| 8.3.2024 | 5 | Vaatimusmäärittelyn kirjaus. |
| 9.3.2024 | 6 | Ryhmäpalaveri. |
| **Yhteensä** | 77 h | |